软工1班8小组周总结报告

| 组号 | 软工1班8组 |
| --- | --- |
| 组长姓名 | 臧博文 |
| 组员姓名 | 葛子实 田浩池 徐锦泽 杨井源 张洋 |

分工及工作内容（每周填写完善）

| 成员姓名 | 学号 | 班级 | 项目托管平台上的账户名 | 成员分工 | 第1周详细工作内容和成果 | 第1周团队贡献度分配 （总和为100%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 臧博文 | 2315304160 | 软工1班 | Sun007-boss | 项目总协调、Gitee 仓库管理、文档汇总整合、周总结维护；负责公共基础模块完整前后端开发，公共模块与全局测试统筹 | 组织团队确定课题；创建 Gitee 公开仓库搭建目录；整合各成员文档输出完整需求报告；维护填写小组周总结；审核全套文档；汇总所有提交制品； | 18% |
| 葛子实 | 2315304131 | 软工1班 | mikeminiko | 开题汇报讲稿编写、内部预演、答辩预案准备；负责定制对接模块完整前后端开发，该模块自测 | 整理答辩提问预案；梳理审核流程；构思管理后台页面；梳理审核模块测试场景；梳理定制申请业务、数据表；梳理定制业务测试点 | 17% |
| 田浩池 | 2315304145 | 软工1班 | Dmt3tianOVO | 开题 PPT 制作排版；负责非遗展品模块完整前后端开发，该模块自测 | 完成开题 PPT 内容编写与美化；整理 5 周项目进度等页面内容；上传 PPT 至仓库；构思页面；校验需求文档逻辑完整性 | 17% |
| 徐锦泽 | 2315304155 | 软工1班 | jinzexu66614 | 系统可行性与风险分析、系统实体梳理；负责手作教程模块完整前后端开发，该模块自测 | 编写需求报告背景、可行性、风险分析（5 周周期）；梳理系统实体关系；梳理教程模块异常测试场景 | 16% |
| 杨井源 | 2315304451 | 软工1班 | yjy451 | 竞品调研、UML 建模；负责用户共创社交模块完整前后端开发，该模块自测 | 完成竞品调研对比表格；绘制用例图并编写用例说明；参与需求报告编写；构思页面原型草稿； | 16% |
| 张洋 | 2315304461 | 软工1班 | echo-luky | 素材收集、需求评审、AI 使用记录整理；负责平台管理模块完整前后端开发，该模块自测 | 收集非遗模拟素材；参与需求评审；完成周总结 AI 工具使用说明；检查仓库文件；梳理审核模块测试场景 | 16% |

| 成员姓名 | 第2周详细工作内容和成果 | 第2周团队贡献度分配 （总和为100%） | 第3-5周详细工作内容和成果 | 第3-5周团队贡献度分配 （总和为100%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 臧博文 |  |  |  |  |
| 葛子实 |  |  |  |  |
| 田浩池 |  |  |  |  |
| 徐锦泽 |  |  |  |  |
| 杨井源 |  |  |  |  |
| 张洋 |  |  |  |  |

第1周总结报告

- 本周计划、实际完成事项、进度（鼓励采用甘特图等工具呈现）

- 本周计划：

- 完成 6 人团队组建，确定课题为非遗手作数字展示与共创平台，完成组员分工，明确每位成员后续负责的业务模块（前后端一体）。

- 开展竞品调研分析，完成需求分析报告（文档模板 1），完成用例图绘制及用例说明。

- 在 GitHub 创建公开空代码仓库，建立仓库一级目录：开发/、文档/、提交文档/，新增数据库脚本/目录预留位置。

- 完成第一周小组周工作总结文档。

- 完成开题汇报 PPT 制作、答辩预案准备，完成开题全部交付物。

- 实际完成事项：

- ✅完成团队组建，确定课题，完成 6 人组员分工，明确每个人负责的业务模块（前后端不分离，每人负责一个完整模块的开发与自测）。

- ✅完成竞品调研，完整编写需求分析报告，完成业务模块划分；完成 UML 用例图绘制与用例文字说明；顺序图、活动图、分析类图、状态图文档标注中期阶段完成。

- ✅在 GitHub 创建公开空仓库，建立规定目录结构，所有文档、绘图源文件完成本地整理，待上传至仓库提交文档/目录。

- ✅完成本组第一周周总结报告文档，填写组员分工、贡献占比。

- ✅完成开题汇报 PPT 制作，完成汇报讲稿以及答辩问题预案，全部开题制品准备完毕。

- 进度：本周全部计划任务完成，整体进度 100%。

- 下周计划

- 完成数据库设计，梳理全部数据表结构，编写建表脚本create_table.sql，放到数据库脚本/目录提交 GitHub。

- 技术选型确认，搭建 SpringBoot+Thymeleaf 基础项目框架，上传至仓库开发/文件夹。

- 组员并行开展各自模块前期设计；组长完成公共基础模块（登录注册、角色权限）开发；组员 2、组员 3 分别开展非遗展品模块、手作教程模块开发。

- 团队每周保持 Git 提交习惯，每个人提交自己负责的设计文档、代码片段；填写第二周周总结文档，跟踪整体 5 周项目进度。

- AI工具使用说明：详述使用的具体工具和版本、使用领域、核心使用记录、经验总结。

- 使用工具：豆包 AI（网页端）

- 使用领域：辅助课题思路拓展、竞品分析维度梳理；业务需求、模块划分、UML 用例图均为团队人工分析、人工绘图完成。

- 核心使用记录：

- 借助 AI 拓展非遗数字化平台竞品分析角度，给出竞品对比参考方向，团队结合实际情况修改、筛选形成最终竞品表格。

- 经验总结：

- AI 适合用来拓宽思路、搭建文档框架、查询工具操作知识，不能直接输出最终成品。所有 AI 生成的内容必须人工审核修改，要结合课程要求与项目实际情况做取舍；核心业务、UML 建模等关键工作必须由团队人工完成，保证每位成员真正理解项目业务。在后续开发中，AI 仅作为查询语法、排错辅助工具，业务逻辑依然由组员自主设计实现。